R3STO

AUDIT PRÉ-LANCEMENT

Rapport consolidé — 28 mars 2026

App · API · Admin · Sites · Logique métier

7 critiques · 9 hautes · 8 moyennes · 4 basses

28 corrections identifiées au total

# Synthèse

Cet audit couvre l’ensemble de l’écosystème R3STO : l’application React (app.r3sto.ch), l’API NestJS (api.r3sto.ch), le panneau admin (admin.r3sto.ch), les 9 sous-domaines Infomaniak, et la logique métier (store Zustand, règles de placement, gestion des statuts). L’objectif est d’identifier tout ce qui doit être corrigé avant le démarrage avec les premiers clients.

| 7 CRITIQUES | 9 HAUTES | 8 MOYENNES | 4 BASSES |
| --- | --- | --- | --- |

# ⛔ Blocants — À corriger AVANT lancement

Ces 7 problèmes peuvent causer des pertes de données, des failles de sécurité ou des comportements critiques en production. Aucun client ne doit utiliser la plateforme tant qu’ils ne sont pas résolus.

| Sévérité | Zone | Problème | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | App Store | console.warn au lieu de toast pour doublons de réservation | Remplacer par toast visible + blocage enregistrement |
| CRITIQUE | App Store | Clé Stripe placeholder (pk_test_xxx) en dur | Variable d’environnement + clé live pk_live_ |
| CRITIQUE | App Store | Pas de validation de transition de statut | Implémenter machine à états (confirmée→seated→done) |
| CRITIQUE | App Store | Pas de blocage dates passées | Ajouter validation date >= aujourd’hui |
| CRITIQUE | App Store | Pas de validation couverts > 0 | Bloquer création résa avec 0 couverts |
| CRITIQUE | App Store | Pas de détection corruption localStorage | Ajouter try/catch + reset automatique |
| CRITIQUE | App API | Credentials DB en clair dans la commande PM2 | Migrer vers fichier .env + dotenv |

# ⚠️ Priorité haute — Avant les 10 premiers clients

Ces 9 problèmes affectent l’expérience utilisateur, la fiabilité ou la maintenabilité. Ils doivent être résolus dans les premières semaines d’exploitation.

| Sévérité | Zone | Problème | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| HAUTE | App UI | Strings françaises en dur (hors système i18n) | Migrer toutes les chaînes vers t() |
| HAUTE | App UI | alert() natif dans Sidebar.tsx | Remplacer par Toast système R3STO |
| HAUTE | App UI | Types `any` et `as any` non sécurisés | Typer correctement les entités |
| HAUTE | App Logic | Table .held contredit RULES.ts | Harmoniser le comportement held/réservée |
| HAUTE | App Logic | require_phone ignoré dans NouvelleResa | Rendre téléphone obligatoire si activé |
| HAUTE | App Logic | Tableau jours[] des services ignoré | Filtrer services selon jour de la semaine |
| HAUTE | App Logic | NouvelleResa plante si 0 services actifs | Guard + message « Aucun service configuré » |
| HAUTE | Admin | admin.r3sto.ch = 1 fichier HTML 145KB | Prévoir découpage ou migration React |
| HAUTE | Infra | app.r3sto.ch sans dossier deploy sur serveur | Configurer pipeline de déploiement |

# 🟡 Priorité moyenne — Sprint suivant

Améliorations qui renforcent la qualité et la cohérence, mais ne bloquent pas le lancement.

| Sévérité | Zone | Problème | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| MOYENNE | App UI | Filtrage salle incohérent (id vs name) | Standardiser sur salle.id partout |
| MOYENNE | App UI | _demoVersion orphelin (pas utilisé) | Nettoyer ou documenter |
| MOYENNE | App UI | Lacunes i18n (tooltips, placeholders) | Audit i18n complet + compléter |
| MOYENNE | Sites | Sites satellites = HTML monolithiques | Acceptable pour v1, planifier refonte v2 |
| MOYENNE | Sites | Fermetures non affichées sur widget | Connecter bandeau fermeture au widget public |
| MOYENNE | Auth | Flux inscription widget pas implémenté | Développer le parcours inscription client |
| MOYENNE | QR | Flux paiement QR non défini | Spécifier et implémenter le flux |
| MOYENNE | Support | Stratégie support à définir | Décider: chat, email, FAQ, vidéos? |

## ✅ Priorité basse — Nettoyage

| Sévérité | Zone | Problème | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| BASSE | App UI | Animations CSS non préfixées | Ajouter préfixes webkit si nécessaire |
| BASSE | App UI | Console.log résiduels en production | Nettoyer avant mise en prod |
| BASSE | Sites | demo.r3sto.ch à mettre à jour | Synchroniser avec version courante |
| BASSE | Marketing | Campagnes email/SMS: concept à valider | Valider le flux fonctionnel |

# Cartographie infrastructure

9 sous-domaines Infomaniak sous le compte Xeuss Group (Hosting ID: 769313). Tous déployés sauf app.r3sto.ch qui n’a pas encore de dossier de déploiement configuré sur le serveur.

| Sous-domaine | Rôle | Tech | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| r3sto.ch | Landing / marketing | PHP | ✅ Déployé |
| app.r3sto.ch | SPA dashboard | React+Vite | ⚠️ Pas de deploy |
| api.r3sto.ch | Backend API | NestJS+PM2 | ✅ Déployé |
| auth.r3sto.ch | Inscription / auth | PHP | ✅ Déployé |
| admin.r3sto.ch | Panneau admin | HTML monolith | ✅ Déployé |
| bill.r3sto.ch | Portail facturation | PHP | ✅ Déployé |
| booking.r3sto.ch | Widget public | PHP | ✅ Déployé |
| demo.r3sto.ch | Démo | PHP | ⚠️ À jour? |
| menu.r3sto.ch | Menu digital | PHP | ✅ Déployé |

# Plan d’action recommandé

- Semaine 1 : Corriger les 7 problèmes critiques (store, Stripe, validations, sécurité .env). C’est le strict minimum avant tout accès client.

- Semaine 2 : Traiter les 9 problèmes de priorité haute (i18n, types, held, guards). Configurer le pipeline de déploiement app.r3sto.ch.

- Semaine 3-4 : Attaquer les problèmes moyens, connecter le widget aux fermetures, définir la stratégie support.

- En continu : Nettoyage (console.log, animations, démo), validation des concepts campagnes.